### План-график по комплексному благоустройству района на 2021 год

24.06.2021

| "Большие карты". Программа включает в себя ремонт асфальтобетонного покрытия и замену бортового камня |  |
| --- | --- |
| Адресный ориентир | Срок сдачи |
| Анохина Академика, 50 и 54 | 31.07.2021 |
| Анохина Академика, 58 к.2, 56 и 58 к.1 | 12.07.2021 |
| Анохина Академика, 60 | Завершено |
| Анохина Академика, 62 и 64 | Завершено |
| пр-т Вернадского, 91 к.2 | Завершено |
| пр-т Вернадского, 89 к.1 | Завершено |
| Программа "Активный гражданин" |  |
| Адресный ориентир | Срок сдачи |
| пр-т Вернадского, 91 к.2 | 15.08.2021 |
| 26 Бакинских комиссаров, 10 к.2 | 15.08.2021 |
| Программа по благоустройству территорий общеобразовательных учреждений |  |
| Адресный ориентир | Срок сдачи |
| ГБОУ Школа №1741 (ул.Никулинская, 7) | 15.08.2021 |
| ГБОУ Школа №1329 (Академика Анохина, 2 к.5) | 15.08.2021 |
| ГБОУ Школа №1317 (Академика Анохина, 4 к.5) | 15.08.2021 |
| ГБОУ Школа №1317 (Академика Анохина, 4 к.6) | 15.08.2021 |
| Программа по благоустройству "Мой район" |  |
| Адресный ориентир | Срок сдачи |
| 26 Бакинских комиссаров, 1 к.1 | 15.08.2021 |
| 26 Бакинских комиссаров, 1 к.3 | 15.08.2021 |
| 26 Бакинских комиссаров, 3 к.1 | 15.08.2021 |
| 26 Бакинских комиссаров, 3 к.3 | 15.08.2021 |
| пр-т Ленинский, 148 | 15.08.2021 |
| пр-т Ленинский, 150 | 15.08.2021 |
| пр-т Ленинский, 152 | 15.08.2021 |
| пр-т Ленинский, 152 к.2 | 15.08.2021 |
| пр-т Ленинский, 154 | 15.08.2021 |
| пр-т Ленинский, 156 | 15.08.2021 |
| Программа "СУР" |  |
| Адресный ориентир | Срок сдачи |
| 26 Бакинских комиссаров, 10 к.2 | 10.08.2021 |
| Академика Анохина, 30 к. 2 | Завершено |
| пр-т Вернадского, территория между домами 119 и 123 | 31.07.2021 |
| Центральная аллея Олимпийская деревня | Завершено |
| Академика Анохина, 36 (у ворот ГБОУ "Школа №14") | 15.07.2021 |
| 26 Бакинских комиссаров, 10 к. 3 | 15.07.2021 |
| пр-т Вернадского, 127 (дублёр) | Завершено |
| пр-т Вернадского, 91 к.2 | 10.08.2021 |

Адрес страницы: http://zhilishnik-tn.mos.ru/presscenter/news/detail/10057310.html

ГБУ Жилищник Тропарево-Никулино г. Москвы