План-график по комплексному благоустройству района на 2021 год
24.06.2021


	"Большие карты". Программа включает в себя ремонт асфальтобетонного покрытия и замену бортового камня

	Адресный ориентир
	Срок сдачи

	Анохина Академика, 50 и 54
	31.07.2021

	Анохина Академика, 58 к.2, 56 и 58 к.1
	12.07.2021

	Анохина Академика, 60
	Завершено

	Анохина Академика, 62 и 64
	Завершено

	пр-т Вернадского, 91 к.2
	Завершено

	пр-т Вернадского, 89 к.1
	Завершено

	
	

	Программа "Активный гражданин"

	Адресный ориентир
	Срок сдачи

	пр-т Вернадского, 91 к.2
	15.08.2021

	26 Бакинских комиссаров, 10 к.2
	15.08.2021

	
	

	Программа по благоустройству территорий общеобразовательных учреждений

	Адресный ориентир
	Срок сдачи

	ГБОУ Школа №1741 (ул.Никулинская, 7)
	15.08.2021

	ГБОУ Школа №1329 (Академика Анохина, 2 к.5)
	15.08.2021

	ГБОУ Школа №1317 (Академика Анохина, 4 к.5)
	15.08.2021

	ГБОУ Школа №1317 (Академика Анохина, 4 к.6)
	15.08.2021

	
	

	Программа по благоустройству "Мой район"

	Адресный ориентир
	Срок сдачи

	26 Бакинских комиссаров, 1 к.1
	15.08.2021

	26 Бакинских комиссаров, 1 к.3
	15.08.2021

	26 Бакинских комиссаров, 3 к.1
	15.08.2021

	26 Бакинских комиссаров, 3 к.3
	15.08.2021

	пр-т Ленинский, 148
	15.08.2021

	пр-т Ленинский, 150
	15.08.2021

	пр-т Ленинский, 152
	15.08.2021

	пр-т Ленинский, 152 к.2
	15.08.2021

	пр-т Ленинский, 154
	15.08.2021

	пр-т Ленинский, 156
	15.08.2021

	

	

	
	

	Программа "СУР"

	Адресный ориентир
	Срок сдачи

	26 Бакинских комиссаров, 10 к.2
	10.08.2021

	Академика Анохина, 30 к. 2
	Завершено

	пр-т Вернадского, территория между домами 119 и 123
	31.07.2021

	Центральная аллея Олимпийская деревня
	Завершено

	Академика Анохина, 36 (у ворот ГБОУ "Школа №14")
	15.07.2021

	26 Бакинских комиссаров, 10 к. 3
	15.07.2021

	пр-т Вернадского, 127 (дублёр)
	Завершено

	пр-т Вернадского, 91 к.2
	10.08.2021
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